2018年度藤沢探鳥クラブ笹窪谷チーム作業実績説明資料　　2019/2/27

●谷戸内草刈り

・谷戸横断道草刈り３回　100㎡Ｘ３＝300㎡

・谷戸横断道周辺低茎湿地保全の草刈り　2,437㎡

・谷戸内ヨシ原の更新のためのヨシ原草刈り　850㎡

・谷戸内特定種繁茂除去のための草刈り　1,400㎡

　　　　　　　　　　　　　　　　合計4,987㎡（当初申請4,750㎡）

作業写真：別途提出済み

平成30年度健康の森作業実績報告（第1回目）

　　　　　　　　　平成30年度健康の森作業実績報告（第２回目）


●谷戸湿性回復作業

　谷戸底乾燥化している場所（谷戸最奥部、中流域、谷戸横断道周辺等）で水路の手入れ、止水域等を作りで、谷戸湿性回復作業を行った。

作業写真：添付　谷戸湿性回復作業

●谷戸周辺で生き物の調査記録をした。

　毎月、随時個人で谷戸観察に来た時、生き物を記録し、写真にも残している。



年間のまとめは添付　笹窪谷湿性部生物調査（2018年度）

●谷戸内ヨシの谷戸外への搬出作業

谷戸内で刈ったヨシの一部を谷戸横断道脇の林床まで移送し、宮原で有機農業をしているＡさんに、軽トラックで複数回、往復して、自宅の畑へ運び出してもらった。

